Εικόνα που περιέχει πίνακας

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Όλες

Νίκος Παπαλεξανδρής

Αναθεώρηση του χρονοπρογραμματισμού για τα επόμενα ΤΥ και προσαρμογή του ωραρίου εργασίας ώστε να παραμείνουμε εντός διορίας.

Όταν επέλθει η διορίας της κανονικής εκτίμησης υλοποίησης κάποιου ΤΥ.

Προσέγγιση στην κανονική εκτίμηση, ενώ υπάρχουν αρκετές εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν.

Μετά το τέλος του έργου.

Υλοποίηση ΤΥ εντός της κανονικής εκτίμησης.

Αύξηση του χρόνου εργασίας των μελών της ομάδας.

**X**

Λάθος στην επεξεργασία των απαιτήσεων του project δημιουργεί καθυστέρηση σε κάποιο ΤΥ, με αποτέλεσμα να παραδοθεί εκπρόθεσμα ή να απαιτηθεί επιπλέον ποσό για την υλοποίηση.

Καθυστέρηση σε κάποιο ΤΥ λόγω λάθους εκτίμησης του χρονοπρογραμματισμού.

**X**

**X**

**X**

**X**

1.8

Αόριστο